- Паспорт Образовательной программы

«Управление проектами»

| Версия программы | 1 |
| --- | --- |
| Дата Версии | 06.10.2020 |

- Сведения о Провайдере

| 1.1 | Провайдер |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Логотип образовательной организации |  |
| 1.3 | Провайдер ИНН |  |
| 1.4 | Ответственный за программу ФИО | Люлинская Гульнур Гаптельнуровна |
| 1.5 | Ответственный должность | Преподаватель-методист |
| 1.6 | Ответственный Телефон | +79600489470 |
| 1.7 | Ответственный Е-mail | 2589470@list.ru |

- Основные Данные

| № | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Название программы | Управление проектами |
| 2.2 | Ссылка на страницу программы | https://kursi.pro/product/upravlenie-proektami |
| 2.3 | Формат обучения | Онлайн |
|  | Подтверждение от ОО наличия возможности реализации образовательной программы с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий с возможностью передачи данных в форме элементов цифрового следа | https://online.kursi.pro/account/login |
| 2.4 | Уровень сложности | Начальный |
| 2.5 | Количество академических часов | 72 |
|  | Практикоориентированный характер образовательной программы: не менее 50 % трудоёмкости учебной деятельности отведено практическим занятиям и (или) выполнению практических заданий в режиме самостоятельной работы (кол-во академических часов) | Практические занятия: 48 Самостоятельная работа: 20 |
| 2.6 | Стоимость обучения одного обучающегося по образовательной программе, а также предоставление ссылок на 3 (три) аналогичные образовательные программы иных организаций, осуществляющих обучение, для оценки объективности стоимости или обоснование уникальности представленной образовательной программы в случае отсутствия аналогичных образовательных программ на рынке образовательных услуг | 30000 руб. - https://uprav.ru/innovacii/upravlenie-innovatsionnymi-proektami-online/ - https://пмонлайн.рф/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=курсы%20управления%20проектами%20обучение&utm_content=8900395074&utm_campaign=Poisk_PMonline&type=search&source=none&block=premium&position=2&keyword=курсы%20управления%20проектами%20обучение&yclid=5945127771759477990#price - https://uprav.ru/upravlenie-proektami-razvitiya/upravlenie-proektami-razvitiya-kompanii-online/ |
| 2.7 | Минимальное количество человек на курсе | 100 |
| 2.8 | Максимальное количество человек на курсе | 999 |
| 2.9 | Данные о количестве слушателей, ранее успешно прошедших обучение по образовательной программе | 35 |
| 2.10 | Формы аттестации | Удостоверение |
|  | Указание на область реализации компетенций цифровой экономики, к которой в большей степени относится образовательная программа, в соответствии с Перечнем областей | Цифровой маркетинг и медиа |

- Аннотация программы

В результате освоения Программы слушатель должен:

знать: основные понятия в управлении проектами; роли в управлении проектами; группы процессов по управлению проектами; общую методологию управления проектами;

уметь: системно описывать проект; разрабатывать структурную декомпозицию работ; строить сетевой график проекта;

иметь навыки: применения диаграммы Ганта в управлении проектами; в использовании SWOT - анализа и диаграммы Ишикавы для идентификации рисков; разработки матрицы компетенций.

К освоению Программы допускаются физические лица, имеющие или получающие высшее образование или среднее профессиональное образование.

Область профессиональной деятельности специалиста по управлению проектами включает в себя создание условий для самообразования обучающихся путем развития у них проектного мышления через использование инструментов SWOT-анализ, диаграммы Ишикавы и других средств, формирующих знания в области управления проектами.

- Дополнительная образовательная программа

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Центральный учебный центр»

(АНО ДПО «ЦУЦ»)

|  | УТВЕРЖДЕНО Директор АНО ДПО «ЦУЦ» ________________ _________________ /Т.Р. Мустаев/ Приказ № __________________ от __________________________ 2020 г. |
| --- | --- |

Дополнительная профессиональная программа

повышения квалификации

«Управление проектами»

(наименование программы)

72 часа

дополнительное профессиональное образование

(подвид дополнительного образования)

г. Москва 2020

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.Цель программы

Целью подготовки слушателей по Программе является повышение квалификации заинтересованных лиц в условиях инновационного процесса цифровизации различных сфер жизни за счет развития у них проектного мышления, знания и навыки в области управления проектами.

2.Планируемые результаты обучения:

2.1. Знание (осведомленность в областях)

2.1.1. основные понятия в управлении проектами;

2.1.2. роли в управлении проектами;

2.1.3. группы процессов по управлению проектами;

2.1.4. общую методологию управления проектами.

2.2. Умение (способность к деятельности)

2.2.1. системно описывать проект;

2.2.2. разрабатывать структурную декомпозицию работ;

2.2.3. строить сетевой график проекта.

2.3. Навыки (использование конкретных инструментов)

2.3.1. применения диаграммы Ганта в управлении проектами;

2.3.2. в использовании SWOT - анализа и диаграммы Ишикавы для идентификации рисков;

2.3.3. разработки матрицы компетенций.

3.Категория слушателей

  - Образование: высшее или среднее профессиональное

4.Учебный план программы «Управление проектами»

| № п/п | Наименование раздела | Количество часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая трудоемкость | в том числе |  |  |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа |
| 1. | Введение. Основные понятия Управления проектами | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1.1. | Введение; знакомство с историей появления УП; основные понятия УП; классификация проектов | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Способы определиться с темой проекта | 2 |  | 1 | 1 |
| 2. | Участники проекта | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 2.1. | Основные участники проекта, кто задействован в его реализации; менеджер проекта и его роль | 2 | 1 | 1 |  |
| 2.2. | определить какие возможные роли могут быть задействованы в вашем проекте. | 4 |  | 2 | 2 |
| 3. | Жизненный цикл и фазы проекта | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 3.1. | Фазы, через которые проходит проект от начала до его завершения; модели и принципы жизненного цикла | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3.2. | Определить предварительно необходимые временные затраты, необходимые для прохождения проектом все этапы жизненного цикла | 3 |  | 2 | 1 |
| 4. | Постановка цели проекта | 6 | 2 | 4 |  |
| 4.1. | Правила постановки цели; проектный треугольник; какие факторы важно учитывать при создании проекта |  | 2 | 2 |  |
| 4.2. | Обозначение цели проекта с учетом проектного треугольника. |  |  | 2 |  |
| 5. | Декомпозиция цели проекта | 8 | 1 | 6 | 1 |
| 5.1. | Как проводится декомпозиция, какие технические возможности можно использовать при декомпозиции целей | 4 | 1 | 3 |  |
| 5.2. | Провести декомпозицию цели до 3 уровня (max). | 4 |  | 3 | 1 |
| 6. | Инструменты, применяемые в управлении проектами | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 6.1. | Диаграммы Ганта и PERT – визуальные инструменты, отражающий последовательность задач в проекте, сроки и ход проекта | 2 | 1 | 1 |  |
| 6.2. | Построить диаграммы Ганта и PERT для своего проекта | 4 |  | 2 | 2 |
| 7. | Управление рисками | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 7.1. | Риски способные возникнуть в проекте; как подготовиться к вероятным срывам проекта | 3 | 1 | 2 |  |
| 7.2. | Определить вероятные риски для своего проекта. | 3 |  | 2 | 1 |
| 8. | Кадры в управлении проектами | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 8.1. | Какими компетенциями должны обладать участники проекта; методики подбора кадров в проект | 2 | 1 | 1 |  |
| 8.2. | Определить основные компетенции для участников проекта. | 4 |  | 2 | 2 |
| 9. | Матрица ответственности. Мотивация и Конфликты | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 9.1. | Матрица ответственности, как четкое распределение ролей в проекте; мотивация участников проекта; конфликты в проекте; какие методы можно использовать при разрешении конфликтов | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9.2. | Подготовка мотивации участников проекта финансовой и не финансовой и матрицы ответственности | 4 |  | 2 | 2 |
| 10. | Завершение проекта | 10 |  | 4 | 6 |
| 10.1. | Подведение итогов по цели и задачам проекта; передача проекта заказчику; что происходит с командой после завершения проекта | 5 |  | 2 | 3 |
| 10.2. | Основные пункты проекта на усмотрение обучающегося. Подготовка сценария завершения. | 5 |  | 2 | 3 |
| 11 | Итоговая аттестация | 4 |  |  |  |
|  |  | 72 | 11 | 37 | 20 |

5.Календарный план-график реализации образовательной программы

| № п/п | Наименование учебных модулей | Трудоёмкость (час) | Сроки обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1. Введение. Основные понятия Управления проектами | 4 | 01.11.2020 -02.11.2020 |
| 2 | Модуль 2. Участники проекта | 6 | 02.11.2020 - 04.11.2020 |
| 3 | Модуль 3. Жизненный цикл и фазы проекта | 8 | 04.11.2020 – 06.11.2020 |
| 4 | Модуль 4. Постановка цели проекта | 6 | 07.11.2020 -08.11.2020 |
| 5 | Модуль 5. Декомпозиция цели проекта | 8 | 09.11.2020 -11.11.2020 |
| 6 | Модуль 6. Инструменты, применяемые в управлении проектами | 6 | 11.11.2020 - 13.11.2020 |
| 7 | Модуль 7. Управление рисками | 6 | 13.11.2020 – 15.11.2020 |
| 8 | Модуль 8. Кадры в управлении проектами | 6 | 15.11.2020 - 17.11.2020 |
| 9 | Модуль 9. Матрица ответственности. Мотивация и Конфликты | 8 | 17.11.2020 – 20.11.2020 |
| 8 | Модуль 10. Завершение проекта | 10 | 20.11.2020 - 24.11.2020 |
| 9 | Итоговая аттестация | 4 | 25.11.2020 |
| Всего: |  | 72 |  |

6.Учебно-тематический план программы «Разработка кроссплатформенных мобильных приложений. Начальный уровень»

| № п/п | Модуль / Тема | Всего, час | Виды учебных занятий |  |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практические занятия | самостоятельная работа |  |
| 1. | Введение. Основные понятия Управления проектами | 4 | 1 | 2 | 1 | Самоконтроль |
| 1.1. | Введение; знакомство с историей появления УП; основные понятия УП; классификация проектов | 2 | 1 | 1 |  | Самоконтроль |
| 1.2. | Способы определиться с темой проекта | 2 |  | 1 | 1 | Самоконтроль |
| 2. | Участники проекта | 6 | 1 | 3 | 2 | Самоконтроль |
| 2.1. | Основные участники проекта, кто задействован в его реализации; менеджер проекта и его роль | 2 | 1 | 1 |  | Самоконтроль |
| 2.2. | определить какие возможные роли могут быть задействованы в вашем проекте. | 4 |  | 2 | 2 | Самоконтроль |
| 3. | Жизненный цикл и фазы проекта | 8 | 2 | 4 | 2 | Самоконтроль |
| 3.1. | Фазы, через которые проходит проект от начала до его завершения; модели и принципы жизненного цикла | 5 | 2 | 2 | 1 | Самоконтроль |
| 3.2. | Определить предварительно необходимые временные затраты, необходимые для прохождения проектом все этапы жизненного цикла | 3 |  | 2 | 1 | Самоконтроль |
| 4. | Постановка цели проекта | 6 | 2 | 4 |  | Самоконтроль |
| 4.1. | Правила постановки цели; проектный треугольник; какие факторы важно учитывать при создании проекта |  | 2 | 2 |  | Самоконтроль |
| 4.2. | Обозначение цели проекта с учетом проектного треугольника |  |  | 2 |  | Самоконтроль |
| 5. | Декомпозиция цели проекта | 8 | 1 | 6 | 1 | Самоконтроль |
| 5.1. | Как проводится декомпозиция, какие технические возможности можно использовать при декомпозиции целей | 4 | 1 | 3 |  | Самоконтроль |
| 5.2. | Провести декомпозицию цели до 3 уровня (max). | 4 |  | 3 | 1 | Самоконтроль |
| 6. | Инструменты, применяемые в управлении проектами | 2 | 1 | 3 | 2 | Самоконтроль |
| 6.1. | Диаграммы Ганта и PERT – визуальные инструменты, отражающий последовательность задач в проекте, сроки и ход проекта | 2 | 1 | 1 |  | Самоконтроль |
| 6.2. | Построить диаграммы Ганта и PERT для своего проекта | 4 |  | 2 | 2 | Самоконтроль |
| 7. | Управление рисками | 6 | 1 | 4 | 1 | Самоконтроль |
| 7.1. | Риски способные возникнуть в проекте; как подготовиться к вероятным срывам проекта | 3 | 1 | 2 |  | Самоконтроль |
| 7.2. | Определить вероятные риски для своего проекта. | 3 |  | 2 | 1 | Самоконтроль |
| 8. | Кадры в управлении проектами | 6 | 1 | 3 | 2 | Самоконтроль |
| 8.1. | Какими компетенциями должны обладать участники проекта; методики подбора кадров в проект | 2 | 1 | 1 |  | Самоконтроль |
| 8.2. | Определить основные компетенции для участников проекта. | 4 |  | 2 | 2 | Самоконтроль |
| 9. | Матрица ответственности. Мотивация и Конфликты | 8 | 1 | 4 | 3 | Самоконтроль |
| 9.1. | Матрица ответственности, как четкое распределение ролей в проекте; мотивация участников проекта; конфликты в проекте; какие методы можно использовать при разрешении конфликтов | 4 | 1 | 2 | 1 | Самоконтроль |
| 9.2. | Подготовка мотивации участников проекта финансовой и не финансовой и матрицы ответственности | 4 |  | 2 | 2 | Самоконтроль |
| 10. | Завершение проекта | 10 |  | 4 | 6 | Самоконтроль |
| 10.1. | Подведение итогов по цели и задачам проекта; передача проекта заказчику; что происходит с командой после завершения проекта | 5 |  | 2 | 3 | Самоконтроль |
| 10.2. | Основные пункты проекта на усмотрение обучающегося. Подготовка сценария завершения. | 5 |  | 2 | 3 | Самоконтроль |
| 11. | Итоговая аттестация | 4 |  |  |  | Текущий контроль |

7. Учебная (рабочая) программа повышения квалификации «Управление проектами»

Модуль 1. Введение. Основные понятия Управления проектами (4 час.)

Тема 1.1. Введение; знакомство с историей появления УП; основные понятия УП; классификация проектов (2 час.)

Рассмотрение истории появления УП; изучение основных понятий УП и классификации проектов.

Тема 1.2. Способы определиться с темой проекта (2 час.)

Изучение способов выбора темы проекта

Модуль 2. Участники проекта (6 час.)

Тема 2.1. Основные участники проекта, кто задействован в его реализации; менеджер проекта и его роль (2 час.)

Рассмотрение участников проекта, менеджер проекта и его роль

Тема 2.2. Определить какие возможные роли могут быть задействованы в вашем проекте (4 час.)

Изучение ролей для проекта

Модуль 3. Жизненный цикл и фазы проекта (8 час.)

Тема 3.1. Фазы, через которые проходит проект от начала до его завершения; модели и принципы жизненного цикла (5 час.)

Рассмотрение фаз проекта от его начала до его завершения

Тема 3.2.Определить предварительно необходимые временные затраты, необходимые для прохождения проектом все этапы жизненного цикла (3 час.)

Формирование необходимых временных затрат для прохождения всех этапов жизненного цикла проекта

Модуль 4. Постановка цели проекта (6 час.)

Тема 4.1. Правила постановки цели; проектный треугольник; какие факторы важно учитывать при создании проекта (4 час.)

Изучение постановки цели, важных аспектов при создании проекта

Тема 4.2. Обозначение цели проекта с учетом проектного треугольника (2 час.)

Формирование целей проекта с учетом проектного треугольника

Модуль 5. Декомпозиция цели проекта (8 час.)

Тема5.1. Как проводится декомпозиция, какие технические возможности можно использовать при декомпозиции целей (4 час.)

Изучение декомпозиции целей проекта

Тема 5.2. Провести декомпозицию цели до 3 уровня (max) (4 час.)

Освоение практических навыков по декомпозиции целей

Модуль 6. Инструменты, применяемые в управлении проектами (6 час.)

Тема 6.1. Диаграммы Ганта и PERT – визуальные инструменты, отражающий последовательность задач в проекте, сроки и ход проекта (2 час.)

Рассмотрение диаграммы Ганта и PERT

Тема 6.2. Построить диаграммы Ганта и PERT для своего проекта (4 час.)

Практическое применение навыков по диаграммам Ганта и PERT

Модуль 7. Управление рисками (6 час.)

Тема 7.1. Риски способные возникнуть в проекте; как подготовиться к вероятным срывам проекта (3 час.)

Рассмотрение рисков и подготовка к вероятным срывам проекта

Тема 7.2. Определить вероятные риски для своего проекта. (3 час.)

Практическое применение навыков по оценке рисков для своего проекта

Модуль 8. Кадры в управлении проектами(6 час.)

Тема 8.1. Какими компетенциями должны обладать участники проекта; методики подбора кадров в проект(2 час.)

Изучение компетенции участников проекта и подборки кадров в проект

Тема 8.2. Определить основные компетенции для участников проекта. (4 час.)

Формирование основных компетенций для участников проекта

Модуль 9. Матрица ответственности. Мотивация и Конфликты(8 час.)

Тема 9.1.Матрица ответственности, как четкое распределение ролей в проекте; мотивация участников проекта; конфликты в проекте; какие методы можно использовать при разрешении конфликтов(4 час.)

Рассмотрение матрицы ответственности, мотивации участников проекта, конфликты и их разрешение

Тема 9.2.Подготовка мотивации участников проекта финансовой и не финансовой и матрицы ответственности(4 час.)

Формирование мотивации для участников проекта и матрицы ответственности

Модуль 10. Завершение проекта(10 час.)

Тема 10.1. Подведение итогов по цели и задачам проекта; передача проекта заказчику; что происходит с командой после завершения проекта(5 час.)

Рассмотрение итогов проекта, передача заказчику.

Тема 10.2. Основные пункты проекта на усмотрение обучающегося. Подготовка сценария завершения. (5 час.)

Практическое применение навыка завершение проекта

Описание практико-ориентированных заданий и кейсов

| № | Наименование практического занятия | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия Управления проектами | Введение; знакомство с историей появления УП; основные понятия УП; классификация проектов |
| 2. | Участники проекта | Основные участники проекта, кто задействован в его реализации; менеджер проекта и его роль. |
| 3. | Жизненный цикл и фазы проекта | Фазы, через которые проходит проект от начала до его завершения; модели и принципы жизненного цикла. |
| 4. | Постановка цели проекта | Правила постановки цели; проектный треугольник; какие факторы важно учитывать при создании проекта. |
| 5. | Декомпозиция цели проекта | Как проводится декомпозиция, какие технические возможности можно использовать при декомпозиции целей. |
| 6. | Инструменты, применяемые в управлении проектами | Диаграммы Ганта и PERT – визуальные инструменты, отражающий последовательность задач в проекте, сроки и ход проекта. |
| 7. | Управление рисками | Риски способные возникнуть в проекте; как подготовиться к вероятным срывам проекта. |
| 8. | Кадры в управлении проектами | Какими компетенциями должны обладать участники проекта; методики подбора кадров в проект. |
| 9. | Матрица ответственности. Мотивация и Конфликты | Матрица ответственности, как четкое распределение ролей в проекте; мотивация участников проекта; конфликты в проекте; какие методы можно использовать при разрешении конфликтов. |
| 10. | Завершение проекта | Подведение итогов по цели и задачам проекта; передача проекта заказчику; что происходит с командой после завершения проекта; основные пункты проекта на усмотрение обучающегося. Подготовка сценария завершения |

8.Оценочные материалы по образовательной программе

8.1. Вопросы тестирования по модулям

| № | Вопросы входного тестирования | Вопросы итогового тестирования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что такое управление проектами: - деятельность по достижению поставленных целей и задач проекта - деятельность по обнаружению ошибок - специальность | Проектный треугольник включает в себя: - время - ресурсы - деньги - компетенции |
| 2 | Фактором успеха проектного процесса является: - функциональное управление - управление уровнем услуг - наличие чёткого плана | Какие роли присутствуют в проекте: - заказчик - исполнитель - проектный рабочий - проектный менеджер |
| 3 | Управление проектами является: - частью производственного процесса - частью системы менеджмента предприятия - частью работы отдела кадров | К группам процессов по управлению относятся: - открытие - контроль - закрытие - мониторинг |
| 4 | Что такое «Цель проекта» - управление проектами - создать продукт, который потом кем-то будет использоваться - управление организацией | Триединая система управления включает в себя: - Объект управления, субъект управления, процесс управления - Объект управления, субъект управления, управляющий орган -Объект управления, процесс управления |
| 5 | Жизненный цикл проекта это: - время проекта - последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из потребностей управления проектом - новизна проекта | Управляющий проектом это: - руководитель проекта - менеджер проекта - собственник проекта |
| 6 | Риск в проекте: - наличие плана - неопределенное событие или условие, которое в случае реализации, будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта - часть системы менеджмента предприятия | Что важно учитывать при подборе участников проектной группы: - совместимость участников - личные результаты участников - наличие компетенции, необходимых для реализации проекта |
| 7 | Управление проектом это: - процесс - ресурсы - компетенции | Какие инструменты используются для просчитывания рисков: - SWOT -анализ - Диаграмма Ганта - Диаграмма Ишикавы - Принцип Парето |
| 8 | Какие есть роли в управлении проектами: - заказчик - спонсор - проектный менеджер | Для чего служит матрица компетенций: - для описания компетенций, которые есть у проектной группы - для описания компетенций, которые необходимы для реализации проекта - для описания компетенций, которые позволили достичь результата |
| 9 | Основной документ, с которого должен начинаться проект: - смета - план - цель | Для управления сроками проекта используются: - Диаграмма Ганта - Диаграмма Ишикавы - PERT - Декомпозиция работ |
| 10 | Важный навык для менеджера проекта -умение планировать -умение найти спонсора -умение найти заказчика | Какие цели преследует Завершения проекта: - анализ проб и ошибок - анализ ошибок и проблем - подведение итогов - распределение прибыли |

8.2. Контроль знаний, полученных слушателями при освоении разделов (модулей) Программы, осуществляется в следующих формах:

- контроль знаний (входное тестирование) – оценивает уровня знаний слушателя, необходимых для освоения разделов Программы;

- итоговая аттестация – завершает изучение всей Программы.

Критерии оценки знаний первого модуля: Проект выбран учащимся. Представлено описание проекта по заданным критериям.

Критерии оценки знаний второго модуля: Определять роли участников проекта.

Критерии оценки знаний третьего модуля: Давать предварительную оценку временной продолжительности каждой части цикла проекта

Критерии оценки знаний четвертого модуля: Цель проекта поставлена по правилом SMART c учетом проектного треугольника.

Критерии оценки знаний пятого модуля: Цель декомпозирована максимум до 3 уровня.

Критерии оценки знаний шестого модуля: Строить диаграммы Ганта и PERT для проекта.

Критерии оценки знаний седьмого модуля: Определять вероятные риски проекта (от 5)

Критерии оценки знаний восьмого модуля: Определять компетенции участников проекта. Для одной из роли представлена матрица компетенций)

Критерии оценки знаний девятого модуля: Подготовить финансовую и не финансовую мотивацию для участников проекта. Определить матрицу ответственности.

Критерии оценки знаний десятого модуля: Подводить итоги проекта. Учащиеся предоставляют свой вариант завершения проекта.

8.3.    Примеры контрольных заданий по модулям

| № | Наименование практического занятия | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия УП. | по окончанию данной главы учащимся предлагается определиться с темой проекта |
| 2 | Участники проекта | для закрепления данной темы учащимся предлагается определить какие возможные роли могут быть задействованы в вашем проекте. |
| 3 | Жизненный цикл и фазы проекта. | для закрепления данной темы учащимся предлагается определить предварительно необходимые временные затраты, необходимые для прохождения проектом все этапы жизненного цикла. |
| 4 | Постановка цели проекта | для закрепления данной темы учащимся предлагается поставить цель проекта с учетом проектного треугольника. |
| 5 | Декомпозиция цели проекта. | для закрепления данной темы учащимся предлагается провести декомпозицию цели до 3 уровня (max). |
| 6 | Инструменты, применяемые в управлении проектами. | для закрепления данной темы учащимся предлагается построить диаграммы Ганта и PERT для своего проекта. |
| 7 | Управление рисками. | для закрепления данной темы учащимся предлагается определить вероятные риски для своего проекта. |
| 8 | Кадры в управлении проектами. | для закрепления данной темы учащимся предлагается определить основные компетенции для участников проекта. |
| 9 | Матрица ответственности. Мотивация и Конфликты | для закрепления данной темы учащимся предлагается подготовить мотивацию участников проекта финансовую и не финансовую и матрицу ответственности. |
| 10 | Завершение проекта. | по окончанию данной главы учащимся предлагается подвести итоги проекта. Какие основные пункты вы включили бы в завершение проекта – подготовить сценарий завершения. |

8.4. Программой предусмотрено решение индивидуальных обучающих задач по выбранному слушателем направлению.

8.5.  Слушатели, успешно выполнившие все элементы учебного плана, допускаются к итоговой аттестации. Итоговая аттестация по Программе проводится в форме выбора варианта ответа на вопросы контрольного теста. Программа считается успешно пройденной если Слушатель набирает 80% правильных результатов.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным с АНО ДПО «ЦУЦ» , выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО «ЦУЦ».

9.Организационно-педагогические условия реализации программы

9.1. Кадровое обеспечение программы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Место основной работы и должность, ученая степень и ученое звание (при наличии) | Ссылки на веб-страницы с портфолио (при наличии) | Фото в формате jpeg | Отметка о полученном согласии на обработку персональных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люлинская Гульнур Гаптельнуровна | Индивидуальный и командный коучинг с собственниками, управляющими и руководителями компаний; Управленческие тренинги; Бизнес-тренер ICBT; Бизнес-тренер Международного Эриксоновский Университа Коучинга; Дипломы АНО ОВО ЦРФ «Российский университет кооперации». |  |  | Да |
| 2 | Ясавиева Адалина Михайловна | Клинический и бизнес-психолог, тренер по надпрофессиоальным навыкам (soft-skills), коуч (сертификат ICF), эксперт по оценке и развитию персонала, тренер-игротехник. Автор и ведущая программ по развитию гибких навыков (soft-skills) путем повышения телесного интеллекта. |  |  | Да |

9.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное сопровождение

| Учебно-методические материалы |  |
| --- | --- |
| Методы, формы и технологии | Методические разработки, материалы курса, учебная литература |
| Данная программа предполагает использование активного метода обучения | Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2013. — 711 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3011-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/374046 |
| Очная групповая онлайн форма обучения, когда каждый ее участник имеет возможность высказать свое мнение или предложить свое решение всем остальным участникам, услышать их мнение и вместе со всеми выработать единое для этой творческой группы решение. | Баранчеев, Владислав Петрович. Управление инновациями [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 711 с.; 12 см. - (Бакалавр. Углубленный курс). http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&mode=0&catid=109&navstart=1&search=* |
| Технологии: Обучение производится с помощью учебной платформы Uchi.pro (лекционный материал), Zoom (практические работы), YouTube (вебинары) | Веснин В. Р. Менеджмент: Учеб. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, [Электронный ресурс]: Изд-во Проспект, 2006. 504 с. http://lib.mdpu.org.ua/load/menedj/Menedjment_R_V_Vesnin.pdf |
|  | - Заренков В. А. Управление проектами: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. 312. [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/resource/172/77172 |
|  | - Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2007. 208 с. (Учебники для программы МВА). [Электронный ресурс]: https://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/bibl.asp?doc_id=105909&full=yes |

| Информационное сопровождение |  |
| --- | --- |
| Электронные образовательные ресурсы | Электронные информационные ресурсы |
| Российский журнал менеджмента https://rjm.spbu.ru/ | Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рыбалова Е.А.— Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html.— ЭБС «IPRbooks» |
| Профессиональный жернал https://iso-management.com/ | - Управление проектами: Учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур [и др.]; под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Издательство «Омега-Л», 2010. 960 с.: ил., табл. (Современное бизнес образование): https://sfpk.at.ua/biblioteka/PMI/Project_upr.pdf |
|  | - Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2007. 448 с.: ил. (Серия «Учебник для вузов»): http://xn--90ahkajq3b6a.xn--2000-94dygis2b.xn--p1ai/management/men1-1/men050.pdf |

9.3. Материально-технические условия реализации программы

| Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- |
| Лекционные занятия | Компьютер Подключение к интернету — широкополосное проводное или беспроводное (3G или 4G/LTE) Динамики и микрофон — встроенные, подключаемые по USB или беспроводные (Bluetooth) Веб-камера с разрешением SD или HD — встроенная или подключаемая по USB Или HD-камера или HD-видеокамера с платой захвата видео Двухъядерный процессор с частотой не ниже 2 ГГц. Объем оперативной памяти (ОЗУ) – 4 ГБ и больше. Windows – XP SP3, Vista SP1 и новее. Mac OS – не старше 10.7. |
| Практические занятия |  |
| Самостоятельная работа |  |

III.Паспорт компетенций (Приложение 2)

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

Дополнительная профессиональная программа

(программа повышения квалификации)

«Управление проектами»

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Центральный учебный центр»

(АНО ДПО «ЦУЦ»)

| 1. | Наименование компетенции | УК – 1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Указание типа компетенции | Универсальная компетенция |  |
| 3. | Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции | Под компетенцией понимается способность аргументировать свои предложения в процессе разработки проектной идеи, используя концептуальный, творческий подход к решению задачи. Слушатель должен: знать: – знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач уметь: – умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; владеть: - владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений |  |
| 4. | Дескриптор знаний, умений и навыков по уровням | Уровни сформированности компетенции обучающегося | Индикаторы |
|  |  | Начальный уровень | Знать: основные научные подходы к исследуемому материалу Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования |
| 5. | Характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими компетенциями/ необходимость владения другими компетенциями для формирования данной компетенции | Для формирования данной компетенции необходимо обладать следующими компетенциями на базовом уровне: УК-2, ОПК-1, ОПК-2 |  |
| 6. | Средства и технологии оценки | Итоговая аттестация |  |

| 1. | Наименование компетенции | УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Указание типа компетенции | Универсальная компетенция |  |
| 3. | Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции | Под компетенцией понимается способность аргументировать свои предложения в процессе разработки проектной идеи, используя концептуальный, творческий подход к решению задачи. Слушатель должен: знать: – Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения уметь: – Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ владеть: - Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах |  |
| 4. | Дескриптор знаний, умений и навыков по уровням | Уровни сформированности компетенции обучающегося | Индикаторы |
|  |  | Начальный уровень | Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии, использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичного выступления и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения |
| 5. | Характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими компетенциями/ необходимость владения другими компетенциями для формирования данной компетенции | Для формирования данной компетенции необходимо обладать следующими компетенциями на базовом уровне: УК-2, ОПК-1, ОПК-2 |  |
| 6. | Средства и технологии оценки | Итоговая аттестация |  |

| 1. | Наименование компетенции | ОПК-1. Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Указание типа компетенции | Общепрофессиональная компетенция |  |
| 3. | Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции | Понимается способность владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности. Знать: основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности человека и организации; основы юридической терминологии, применяемой в экономике. Уметь: ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу общественной, профессиональной деятельности и предпринимательской деятельности. Владеть: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки основных корпоративных документов. |  |
| 4. | Дескриптор знаний, умений и навыков по уровням | Уровни сформированности компетенции обучающегося | Индикаторы |
|  |  | Начальный уровень | Знать: основные техники поиска нормативных и правовых актов, Владеть: навыками поиска нормативных и правовых актов в поисково-справочных системах, Уметь: способность анализировать нормативные и правовые документы, связанные со своей профессиональной деятельностью |
| 5. | Характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими компетенциями/ необходимость владения другими компетенциями для формирования данной компетенции | Для формирования данной компетенции необходимо обладать следующими компетенциями на базовом уровне: УК-1, УК-2, ОПК-2, ПК-2 |  |
| 6. | Средства и технологии оценки | Итоговая аттестация |  |

| 1. | Наименование компетенции | ОПК-2. Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Указание типа компетенции | Общепрофессиональная компетенция |  |
| 3. | Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции | Понимается способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. Слушатель должен: Знать: навыки работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и подготовки основных корпоративных документов. правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала организации; принципы, формы управленческих решений. Уметь: определять степень важности деловых решений и уровень собственной компетентности и ответственности; формулировать организационно-управленческие решения и распределять обязанности. Владеть: способностями аргументировать принятые решения и объяснять их последствия; современными методиками принятия и реализации организационно-управленческих решений. |  |
| 4. | Дескриптор знаний, умений и навыков по уровням | Уровни сформированности компетенции обучающегося | Индикаторы |
|  |  | Начальный уровень | Знать: основные модели, методик и принципов разработки и принятия организационно-управленческих решений, Владеть: требованиями экономической эффективности и социальной значимости принимаемых решений, Уметь: проектировать организационно-управленческое решение и определять ответственность и социальную значимость за его реализации |
| 5. | Характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими компетенциями/ необходимость владения другими компетенциями для формирования данной компетенции | Для формирования данной компетенции необходимо обладать следующими компетенциями на базовом уровне: УК-1, УК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 |  |
| 6. | Средства и технологии оценки | Итоговая аттестация |  |

| 1. | Наименование компетенции | ПК-1. Способность управлять проектами на всех этапах их существования, обеспечивая целевые показатели и эффективность деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Указание типа компетенции | Профессиональная компетенция |  |
| 3. | Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции | Понимается способность управлять проектами на всех этапах их существования, обеспечивая целевые показатели и эффективность деятельности Слушатель должен: Знать: - Методики, используемые в проектном управлении для определения целей и поставленных задач; -методы и модели управления проектами; - требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов государственно-частного партнерства на российских и зарубежных рынках; - теорию управления рисками; - теорию управления персоналом; Уметь: - Формулировать задачи проекта государственно-частного партнерства; - Составлять планы работ по проекту государственно-частного партнерства; - организовывать групповую работу, коммуникации в рамках проекта государственно-частного партнерства; - использовать основные прикладные программные средства и информационные технологии, применяемые в сфере управления проектами |  |
| 4. | Дескриптор знаний, умений и навыков по уровням | Уровни сформированности компетенции обучающегося | Индикаторы |
|  |  | Начальный уровень | Знает основные понятия в управлении проектами; роли в управлении проектами; группы процессов по управлению проектами; общую методологию управления проектами; Умеет системно описывать проект; разрабатывать структурную декомпозицию работ; строить сетевой график проекта; Имеет навыки применения диаграммы Ганта в управлении проектами; в использовании SWOT - анализа и диаграммы Ишикавы для идентификации рисков; разработки матрицы компетенций. |
| 5. | Характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими компетенциями/ необходимость владения другими компетенциями для формирования данной компетенции | Для формирования данной компетенции необходимо обладать следующими компетенциями на базовом уровне: УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2 |  |
| 6. | Средства и технологии оценки | Итоговая аттестация |  |

| 1. | Наименование компетенции | ПК-2. Способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Указание типа компетенции | Профессиональная компетенция |  |
| 3. | Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции | Понимается способность проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования. Слушатель должен: Знать: - типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; - принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; - наиболее эффективные области применения различных организационных структур управления; - принципы распределения полномочий и ответственности между ступенями и звеньями управления; - принципы развития и закономерности функционирования организации; - роли, функции и задачи менеджера в современной организации; Уметь: - анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций (функции менеджмента - организация); - диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. Владеть: - методами реализации основных управленческих функций (организация); - навыками проектирования организационных структур; - навыками распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования; - методами анализа, формирования, обоснования и внедрения организационных структур. |  |
| 4. | Дескриптор знаний, умений и навыков по уровням | Уровни сформированности компетенции обучающегося | Индикаторы |
|  |  | Начальный уровень | - перечисляет и описывает типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; - называет и описывает основные этапы проектирования организационной структуры; - анализирует организационную структуру; - перечисляет факторы, оказывающие влияние на тип организационной структуры; - представляет и описывает в общих чертах процесс проектирования организационной структуры; - формулирует и понимает содержание принципов распределения полномочий и ответственности между ступенями и звеньями управления; - воспроизводит цели делегирования полномочий; - перечисляет виды работ, подлежащие и не подлежащие делегированию; - называет и описывает основные этапы процесса делегирования полномочий |
| 5. | Характеристика взаимосвязи данной компетенции с другими компетенциями/ необходимость владения другими компетенциями для формирования данной компетенции | Для формирования данной компетенции необходимо обладать следующими компетенциями на базовом уровне: УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2 |  |
| 6. | Средства и технологии оценки | Итоговая аттестация |  |

IV.Рекомендаций к программе от работодателей

V.Указание на возможные сценарии профессиональной траектории граждан по итогам освоения образовательной программы (в соответствии с приложением)

| Цели получения персонального цифрового сертификата |  |
| --- | --- |
| Текущий статус | Цель |
| Трудоустройство |  |
| Состоящий на учете в Центре занятости | Трудоустроенный – по направлению менеджер по управлению проектами, менеджер проекта (проектный менеджер). Самозанятый (фриланс) –удаленное управление проектной командой (в том числе распределенной) по различным направлениям деятельности. |
| Безработный |  |
| Безработный по состоянию здоровья |  |
| Развитие компетенций в текущей сфере занятости |  |
| Работающий по найму в организации, на предприятии | Сохранение текущего рабочего места: развитие дополнительных профессиональных компетенций в области управления проектами позволяет любому сотруднику организации рассматривать свою деятельность как проектную, оптимизировать ресурсы на выполнение задачи, использовать современные инструменты постановки целей, выполнения проекта и анализа результатов. |
| Работающий по найму в организации, на предприятии | Прохождение обучения способствует развитию следующих профессиональных качеств: - Получить целостное видение и знания в области управления проектами. Освоить навыки использования инструментов (SWOT-анализ, диаграмма Ишикавы и др.) для управления проектам; - Определять процессы проекта и распределять их по группам, выбирать оптимальные инструменты реализации для каждой проектной группы; - Строить графики декомпозиции проектов в разрезе времени и исполнителей; - Анализировать результативность проекта и его процессов в отдельности, используя цифровые инструменты и приложения для классических бизнес инструментов. |
| Работающий по найму в организации, на предприятии | Повышение заработной платы: развитие управленческих компетенций обеспечивает сотруднику возможность перехода на новый уровень от специалиста до менеджера (управление командой и проектом), а также может влиять на оптимизацию процессов на предприятии, реализовывать проекты в сжатые сроки при сохранение высокого качества исполнения. |
| Работающий по найму в организации, на предприятии | Смена работы без изменения сферы профессиональной деятельности: переход в другую компанию с повышением заработной платы. |
| Временно отсутствующий на рабочем месте (декрет, отпуск по уходу за ребенком и др.) | Повышение уровня дохода: развитие компетенций, повышение универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обеспечивает возможность дистанционно управлять проектами. |
| Временно отсутствующий на рабочем месте (декрет, отпуск по уходу за ребенком и др.) | Прохождение обучения по программе способствует сохранению и развитию квалификации. Обеспечивает возможность соответствовать должностным требованиям в условиях быстроменяющейся цифровой и управленческой среды. |
| Переход в новую сферу занятости |  |
| Освоение новой сферы занятости | Прохождение обучения по программе способствует расширению кругозора, освоение новых менеджерских инструментов по управлению проектами, позволяя специалисту из любой области освоить новую сферу занятости: управление проектами, базируясь на исходных профессиональных компетенциях. Т.е. курс позволяет специалистам любого уровня и профиля сформировать кросс-предметные компетенции, дающие возможность управлять полным циклом развития проекта. Данный стек технологий является необходимым в любой сфере занятости, где присутствует проектный подход. |
| Освоение смежных профессиональных областей | Менеджерам по продажам освоение компетенций, заложенных в курсе позволит оптимально управлять процессом продаж и грамотно вовлекать исполнителей (технических специалистов, юристов и т.д.) в процесс. Менеджерам команд разработчиков данный курс позволит освоить новые технологии управления и оптимизировать взаимодействие в команде. Разработчикам продуктов (образовательных, программных, развлекательных) освоение курса позволит понимать жизненные циклы продукта и управлять развитием продукта. |

VI.Приложенные Скан-копии

https://kursi.pro/storage/files/dpp-upravlenie-personalom-1.pdf